ConPass RAGパイプライン基盤改善
設計プラン

Version 1.0 | 2026-02-16

# 目次

1. Context（背景）

2. A. インジェスションパイプライン改善

A1. 日本語形態素解析対応チャンキング

A2. Embeddingモデル評価

A3. サマリ生成の再有効化

A4. パイプラインエラーハンドリング強化

A5. パイプライン可観測性

3. B. 検索・リトリーバル品質改善

B1. ハイブリッド検索チューニング

B2. クロスエンコーダリランキング導入

B3. クエリ理解・拡張

B4. コンテキストウィンドウ最適化

4. C. メタデータ・データ品質

C1. メタデータバリデーション

C2. ファジーマッチング改善

C3. データ鮮度・整合性

5. D. 評価・可観測性

D1. オフライン評価フレームワーク

D2. オンラインメトリクス・ユーザーフィードバック

D3. A/Bテスト基盤

6. E. アーキテクチャ改善

E1. 本番マルチエージェント有効化

E2. キャッシング戦略

7. 実装フェーズと優先順位

8. 主要ファイル対応表

# 1. Context（背景）

ConPassのRAGパイプラインはMS0として既に本番稼働中（Qdrant 31,702チャンク、ハイブリッド検索、マルチエージェント）だが、会議要約で「パイプラインに課題あり」と指摘されている。Cloud Runイメージから取得したソースコード分析の結果、以下の構造的課題が特定された：

チャンキングが文字数ベースで日本語形態素を考慮していない

クロスエンコーダによるリランキングが未実装

RRFハイブリッド検索のパラメータが未チューニング

評価フレームワークが存在せず改善の効果測定が不可能

ユーザーフィードバック収集機構がない

サマリ生成が無効化されている

パイプラインのエラーハンドリングが脆弱（1件の失敗でバッチ全体が停止）

本プランはこれらの基盤課題を設計レベルで解決する。

# 2. A. インジェスションパイプライン改善

## A1. 日本語形態素解析対応チャンキング

課題: chunker.pyは1000文字固定の文字数分割。日本語の複合語（損害賠償責任）がチャンク境界で分断される。契約書の条項構造（第X条）が無視される。

設計: 2層チャンキング戦略を導入

契約書テキスト
  → Tier1: 構造分割（正規表現: 第X条、第X項、(1)(2)、一、二）
    → [構造チャンク]
      → Tier2: 各チャンク > MAX_SIZE の場合
          → SudachiPy形態素解析
          → 文境界（。）で分割、次に節境界（、）
          → 形態素の途中では絶対に分割しない
      → 各チャンクに構造メタデータ付与
        → article_number, clause_number, section_title
    → [最終チャンク + メタデータ]

変更対象: cloud/cloud_run/generate_embeddings/chunker.py

依存: SudachiPyをDockerfileに追加

影響度: HIGH（検索品質に最も直接的に影響）

## A2. Embeddingモデル評価

課題: text-embedding-3-large(1024次元)が日本語法務テキストに最適かどうか未検証。

設計: オフライン評価ハーネス（D1）上で以下を比較：

OpenAI text-embedding-3-large 1024次元（現行）

OpenAI text-embedding-3-large 3072次元（品質 vs コスト）

multilingual-e5-large-instruct（OSS、日本語性能良好）

Cohere embed-multilingual-v3.0（日本語サポート強）

評価指標: Precision@5, Recall@10, MRR, nDCG@10

依存: D1（評価フレームワーク）先行必須

影響度: MEDIUM

## A3. サマリ生成の再有効化

課題: summary_generator.pyが実装済みだがdoc_generator.pyでコメントアウト。コスト/レイテンシ懸念で無効化。

設計: 非同期アーキテクチャで再有効化

インジェスションパイプライン（既存・同期）
  → チャンクをQdrantに格納（変更なし）
  → Pub/Subメッセージ発行: {contract_id, text_hash}
      → サマリワーカー（非同期Cloud Run）
          → gpt-4o-mini でサマリ生成（コスト1/20）
          → 重要条項の構造化抽出
          → サマリチャンクをQdrantにupsert（chunk_type: "summary"）
          → Redisメタデータ更新

影響度: MEDIUM

## A4. パイプラインエラーハンドリング強化

課題: pipeline.pyがfail-fastで、1件のドキュメント失敗がバッチ全体を停止。Embedding API呼び出しにタイムアウトなし。

設計:

ドキュメント単位のエラー分離（try/except per document）

OpenAI Embedding呼び出しにtimeout=60, max_retries=3

スパースEmbedding失敗率の監視（閾値超過でアラート）

失敗率 > 5% でDLQトピックに発行

影響度: HIGH（本番信頼性に直結）

## A5. パイプライン可観測性

課題: 構造化メトリクスなし。Embedding遅延、チャンク数分布、スパース失敗率が不可視。

設計: Cloud Monitoringカスタムメトリクス

embedding_pipeline.documents_processed (counter)

embedding_pipeline.chunks_per_document (histogram)

embedding_pipeline.embedding_latency_ms (histogram)

embedding_pipeline.batch_processing_time_ms (histogram)

embedding_pipeline.sparse_failure_rate (gauge)

影響度: MEDIUM

# 3. B. 検索・リトリーバル品質改善

## B1. ハイブリッド検索チューニング

課題: Dense prefetchにのみscore_threshold=0.25適用、Sparseは閾値なし。RRFのk定数（デフォルト60）が未チューニング。

設計: 環境変数で全パラメータを設定可能に

RRF_K: int = 60                    # チューニング範囲: 20-100
DENSE_PREFETCH_MULTIPLIER: int = 2
SPARSE_PREFETCH_MULTIPLIER: int = 2
DENSE_SCORE_THRESHOLD: float = 0.25
SPARSE_SCORE_THRESHOLD: float = 0.0
POST_FUSION_THRESHOLD: float = 0.15
MAX_CHUNKS_PER_CONTRACT: int = 3

影響度: MEDIUM

## B2. クロスエンコーダリランキング導入

課題: ハイブリッド検索後にリランキングなし。低ランクだが高関連性の結果が埋もれる。

設計:

ハイブリッド検索（top_k=100 生チャンク）
  → リランカー: 各(query, chunk.text)ペアをクロスエンコーダでスコアリング
  → リランカースコアでソート
  → contract_idで重複排除（リランカースコア最高を保持）
  → 閾値フィルタ
  → エージェントへソース返却

モデル候補:

Cohere rerank-multilingual-v3.0（API型、日本語対応、導入最容易）

hotchpotch/japanese-reranker-cross-encoder-large-v1（日本語特化、セルフホスト）

追加レイテンシ: 200-500ms（契約Q&Aユースケースでは許容範囲）

影響度: HIGH（nDCG@10で15-30%改善が典型的）

## B3. クエリ理解・拡張

課題: ユーザーの口語クエリがそのまま検索に渡される。略語が展開されない。

設計:

ユーザークエリ: "NDAの条項がある契約は？"
  → クエリリライター:
      Primary: "秘密保持に関する条項を含む契約"
      Variant: "NDA 秘密保持契約 守秘義務"
  → Dense検索: Primaryクエリ
  → Sparse検索: 展開バリアント（全同義語）
  → 結果統合 → リランカー → 最終結果

日本語法務用語辞書（初期20グループ、50+用語）:

秘密保持 ↔ NDA ↔ 守秘義務 ↔ 機密保持

損害賠償 ↔ 賠償責任 ↔ 損害の補償

解約 ↔ 契約解除 ↔ 解除

影響度: MEDIUM

## B4. コンテキストウィンドウ最適化

課題: contract_id重複排除で1契約1チャンクのみ保持。同一契約の複数関連条項が失われる。

設計:

1契約あたり最大Nチャンク（設定可能、デフォルトN=3）

チャンクをcontract_idでグループ化、条項順序で表示

構造メタデータ（article_number, section_title）を出力に含める

影響度: MEDIUM

# 4. C. メタデータ・データ品質

## C1. メタデータバリデーション

課題: metadata_map.pyのパースにバリデーションなし。空文字、不正日付、全角半角混在がそのまま格納。

設計:

会社名: strip + NFKC正規化 + 最小長2文字

日付: YYYY-MM-DD明示検証 + 範囲チェック（1900-2100年）

契約種別: 既知enumに対するバリデーション

メタデータ完成度スコア(0-100%)をQdrantペイロードに格納

カスタムメタデータ: custom_プレフィックスで保存（破棄しない）

影響度: MEDIUM

## C2. ファジーマッチング改善

課題: fuzzy_company_matcher.pyのWRatioは英語最適化。company_name_cache.pyが実装済みだが未接続。

設計:

キャッシュ有効化: text_to_qdrant_filters.pyでcompany_name_cache.pyのget_company_names()を使用

token_set_ratio追加（日本語の語順差異に強い: ABC株式会社 vs 株式会社ABC）

影響度: MEDIUM

## C3. データ鮮度・整合性

課題: ConPassで削除された契約がQdrantに残存するリスク。

設計: 日次整合性チェックジョブ（Cloud Scheduler）

Qdrant/Redis/ConPass APIの全contract_idを比較

孤立レコード削除、欠損レコード再インジェスト

last_indexed_atタイムスタンプをQdrantペイロードに追加

影響度: LOW-MEDIUM

# 5. D. 評価・可観測性

## D1. オフライン評価フレームワーク

課題: 評価基盤が一切なし。チューニングや改善の効果測定が不可能。全ての改善の前提条件。

設計:

test_queries.yaml: 100-200クエリ（セマンティック/メタデータ/複合）

evaluation_runner.py: pytestベース評価実行

メトリクス: Precision@5, Recall@10, MRR, nDCG@10

CI連携: 検索コード変更時に自動実行、メトリクス低下でマージブロック

影響度: HIGH（全改善の基盤）

## D2. オンラインメトリクス・ユーザーフィードバック

設計:

Langfuse有効化: config.pyのコメント解除のみ（即時対応可能）

フィードバックAPI: POST /api/v1/feedback

Firestoreにチャット履歴と紐付けて保存

影響度: HIGH（改善のフィードバックループ確立）

## D3. A/Bテスト基盤

設計: Firestoreベースの機能フラグ + セッションIDハッシュで実験グループ割当

影響度: MEDIUM

# 6. E. アーキテクチャ改善

## E1. 本番マルチエージェント有効化

課題: マルチエージェントが開発モードのみ。本番はシングルワークフロー。

設計: 段階的ロールアウト（機能フラグ利用）

Phase1: 10%のセッションでマルチエージェント有効化

Phase2: メトリクス比較（レイテンシ、ルーティング精度、フィードバック）

Phase3: 50% → 100%

影響度: MEDIUM

## E2. キャッシング戦略

課題: クエリ結果キャッシュなし。metadata_searchが毎回200Kレコードスクロール。

設計:

クエリ結果キャッシュ（インメモリ、TTL 5分）

Embeddingキャッシュ（インメモリ、TTL 1時間）

メタデータスクロール最適化: Qdrantネイティブページネーション使用

会社名キャッシュ有効化（C2と連動）

影響度: MEDIUM

# 7. 実装フェーズと優先順位

## Phase 1: 基盤（1-3週）

| # | タスク | 影響度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 評価フレームワーク | HIGH | 全改善の効果測定基盤 |
| D2 | Langfuse有効化 + フィードバックAPI | HIGH | 設定変更のみで即効果 |
| A4 | パイプラインエラーハンドリング | HIGH | 本番信頼性 |

## Phase 2: 検索品質（4-6週）

| # | タスク | 影響度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 日本語形態素チャンキング | HIGH | 再インデックス必要、品質最大改善 |
| B2 | クロスエンコーダリランキング | HIGH | nDCG 15-30%改善 |
| B1 | ハイブリッド検索チューニング | MEDIUM | D1で測定しながらチューニング |

## Phase 3: データ品質・キャッシュ（7-9週）

| # | タスク | 影響度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2 | ファジーマッチング + キャッシュ有効化 | MEDIUM | クイックウィン |
| C1 | メタデータバリデーション | MEDIUM | データ品質向上 |
| E2 | キャッシング戦略 | MEDIUM | パフォーマンス改善 |

## Phase 4: 高度機能（10-12週）

| # | タスク | 影響度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| A3 | サマリ生成再有効化 | MEDIUM | 非同期アーキテクチャ |
| B3 | クエリ理解・拡張 | MEDIUM | 同義語展開 |
| B4 | コンテキストウィンドウ最適化 | MEDIUM | 複数チャンク/契約 |
| E1 | 本番マルチエージェント | MEDIUM | 段階的ロールアウト |

## Phase 5: 成熟（継続）

| # | タスク | 影響度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| D3 | A/Bテスト基盤 | MEDIUM | データ駆動意思決定 |
| A2 | Embeddingモデル評価 | MEDIUM | D1完成後 |
| C3 | データ鮮度・整合性 | LOW-MEDIUM | 日次ジョブ |
| A5 | パイプライン可観測性 | MEDIUM | 運用成熟 |

# 8. 主要ファイル対応表

| ファイル | 関連タスク |
| --- | --- |
| cloud/.../chunker.py | A1 |
| cloud/.../pipeline.py | A3, A4 |
| cloud/.../model.py | A4 |
| cloud/.../doc_generator.py | A3 |
| cloud/.../summary_generator.py | A3 |
| cloud/.../metadata_map.py | C1 |
| cloud/.../pipeline_metrics.py | A5 |
| app/.../semantic_search_tool.py | B1, B2, B4, E2 |
| app/.../reranker.py | B2 |
| app/.../query_expander.py | B3 |
| app/.../search_cache.py | E2 |
| app/.../sparse_query.py | B1 |
| app/.../text_to_qdrant_filters.py | C2 |
| app/.../fuzzy_company_matcher.py | C2 |
| app/.../qdrant_client.py | E2 |
| app/.../company_name_cache.py | C2 |
| app/core/config.py | D2 |
| app/core/observability.py | D2 |
| app/.../engine.py | E1 |
| app/.../feature_flags.py | D3, E1 |
| app/api/v1/feedback.py | D2 |
| evaluation/ | D1 |