会議要約

ConPass 10年計画・開発ロードマップ・組織再編

# 1. ConPass 10年計画とトップライン

- 10年計画通りの売上で進めば、業界2位（HubbleのARR 0.5）に59期に到達する見込み

- 現状の施策を当て込んだ場合の10年計画とのギャップは48行目に記載

- 55期に単年度で追加1,000万円の売上を既存開拓・新規で積み上げれば計画に乗る水準

- 既存開拓強化の具体施策はまだブランク。展示会出展強化等は55期の実績を見て56期に規模拡大を検討

# 2. 成長のボトルネックと開発による打開

- 現在のボトルネックは受注率（リスティング経由で約4%）と単価（年間約50万円）

- 開発を起爆剤にして単価引き上げ（年間100万円目標）・受注率改善・リード数増加の3点を段階的に実現したい

- 楽々ドキュメントプラスを参考に、文書管理市場への展開可能性を議論。ユーザー課金モデル（月額9,000円/ユーザー）なら500名企業で月額45万円レベルの単価が見込める

# 3. 市場戦略：契約書管理 → 文書管理市場への拡張

- 契約書管理市場でのシェア0.5達成をまず目指しつつ、文書管理市場にも並行して進出

- 議論の中で「文書管理を探している人はプッシュ型コンプラチェックの切り口では探していない」「むしろCLM（Contract Lifecycle Management）との競合になる」との指摘あり

- MS2まで完了すればCLMと伍する機能を持てるが、リーガルテック最激戦区に入る覚悟が必要

# 4. ConPass開発ロードマップ（MS0～MS4）

| MS | 概要 |
| --- | --- |
| MS0 (現在地) | AI台帳＋AIアシスタント（プル型Q&Aのみ）。RAGソースは契約メタ項目と本文のみ。パイプラインに課題あり。ライトプラン中心でスタンダードは低利用 |
| MS1 | パイプライン基盤改善、メタデータ品質向上。ナレッジソースを5つ追加（テンプレート学習、関連契約書、ユーザーフィードバック、法令規制、専門家知見）。簡易版コンプライアンス数値（定期クローリング→メールアラート）を実装 |
| MS2 | AIドリブン契約管理・プッシュ型本格化。専用メールアドレスでWord/PDF自動取込、差分検出、AIリスクチェック、本格コンプライアンスダッシュボード、AIルーティング（ワークフロー自動起動）、電子契約復活 |
| MS3 | ネットワーク効果。業界団体特化のOEM展開、パートナー戦略（コンサル等） |
| MS4 | AIエージェント実装 |

- 小松さん・林さんとの間でグランドデザインのドラフトレベルで合意済み。今後サビルさん・リファデルさんに体制・コスト見積もりを依頼予定

# 5. 開発投資と収支計画

- 開発費はMS1: 3,000万、MS2: 3,000万、MS3: 3,000万（仮）で、各年間償却（ソフトウェア償却扱い）

- サビルさんとの業務委託基本合意が成立：保守月額10万円＋開発月額80万円＝月額90万円（5月開始）

- 55期予算の経費計上を償却ベースに引き直す必要あり

- 週末までに収支計画の仮版を作成する

# 6. 成長指標の議論

- ペイバック期間を非連続の投資判断基準にするか、前年比成長率にするかを議論

- 結論として「少なくとも40%成長をキープし続ける」ことをKGIに置くべきとの方向感

- VCの40%ルール（成長率＋利益率≥40%）との相性が良いが、57期頃には成長率維持が厳しくなる可能性

- 合宿前の白石さんへの根回しで成長指標・投資方針を提起予定

# 7. リーガルオン競合からの除外

- リーガルオンはキャビネをリーガルオンに統合 → プロダクト競合ではなくなった

- 合宿での説明材料として整理が必要

# 8. 組織再編・人事

## SHOKOのST統合

- SHOKO（書庫）をSTに統合し、小松さんがConPassに専念できる環境を整備する方向で白石さんと合意形成中

- 石渡さんをST＋書庫の倉庫構内管理オペレーション部長に

- 竹内さんが売上＋SHOKOの営業も担当

## 泉さんのConPass異動

- 泉さんをConPassのマネジメント＋プレイヤーとして異動させたい（小松さん・林さんの強い希望）

- 過去に後藤さん経由で打診→小松さんが「現体制で頑張る」と回答した経緯あり

- 今回は「全社最適の観点で非連続成長への投資」として改めて後藤さんに説明する方針

- IS側の新規獲得への影響はあるが、優先順位の問題として整理

## その他人事

- 川手さんはCS配置の方向で検討中だが、泉さんとの相性問題あり

- CS強化も必要（現在40数社で問い合わせが増加、チャーン増加の懸念）

- 加藤さんと泉さんの相性は良好。加藤さんが柔軟に対応できる見込み

# 9. 次のアクション

| 時期 | アクション |
| --- | --- |
| 今週 | サビルさんに開発概算見積もりの依頼 |
| 週末まで | 収支計画の仮版作成（開発費償却ベースへの引き直し含む） |
| 来週 | 本部会議で組織再編案を提示／クラウドサイン連携の複数フォルダ対応確認 |
| 合宿前 | 白石さんへの根回しで成長指標・投資方針を提起 |
| 継続 | 文書管理市場（またはCLM市場）の売上ロジック・競合情報の整理 |