CONFIDENTIAL

ConPass

MS2 実装タスク詳細

AIドリブン契約管理 & プッシュ型本格化

開発パートナー共有用

株式会社日本パープル デジタルアーカイブカンパニー

2026年2月

# MS2 概要

MS1で「既存データへの価値創出」（RAG精度基盤＋ナレッジソース5つ＋簡易版コンプライアンス通知）が完了している前提で、MS2では「新しい契約が入ってくる導線」と「監視の本格版」を載せ、起案→承認→締結→管理→監視の完全なループを構築する。

## MS1完了前提条件

- RAG土台修正済み（メタデータ品質修正、リランカー、シノニム辞書）

- ナレッジソース5つ稼働中（①テンプレート ②リレーション ③フィードバック ④法令 ⑤業界慣習）

- 簡易版コンプライアンス通知（週次バッチ＋メール）が稼働中

- SHOKO→ConPass自動連携が稼働中

## 優先度と依存関係の全体像

| 優先 | タスク | 依存先 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 2-1. メール連携＋Word取り込み＋AI差分検出＋AIリスクチェック | MS1 RAG基盤 | Word取り込みパイプライン |
| P0 | 2-2. 定期クローリング＋ダッシュボード | MS1 簡易版通知 | プッシュ型監視UI |
| P1 | 2-3. AIルーティング・ワークフロー | 2-1, 2-2 | 承認ルート自動提案 |
| P1 | 2-4. 電子契約ハブ復旧 | 2-3 | 締結フロー一気通貫 |
| P1 | 2-5. テナント単位AIカスタムエージェント | 2-1, 2-2 | テナント別AI設定 |
| P2 | 2-6. セマンティックチャンキング移行＋条文構造パーサー | MS1 評価PL基礎 | 条文単位検索・比較 |
| P2 | 2-7. 評価・匿名化パイプライン構築 | MS1 評価PL基礎 | 精度測定＋匿名化データ |
| P2 | 2-8. ナレッジソース⑥契約履歴追加 | 2-1 メール基盤 | ⑥稼働（6/9） |

# 第1層：P0（MS2前半・同時着手）

## 2-1. メール連携＋Word取り込み＋AI差分検出＋AIリスクチェック

ConPassのWord取り込み機能。「ユーザーはWordを普通にメールする。ConPassが勝手に拾い、勝手に差分を検出し、勝手にリスクを教えてくれる」を目指す。

### 2-1-1. メール受信基盤

- 専用メールアドレス発行：

- テナントごとにConPass専用受信アドレスを生成（例：contract-{tenant_id}@conpass.jp）

- メール受信・パース処理：

- SMTP受信サーバー構築（AWS SES / SendGrid Inbound Parse等）

- メールヘッダー解析（From、Subject、CC/BCC）

- 添付ファイル抽出（.docx、.pdf対応。MS2では.docx優先）

- メール本文からのキーワード抽出（補助シグナル用）

- 自動返信：

- 受信即時に「受領しました。契約書を解析中です」の自動返信を送信

- 処理完了後に確認メール送信（マッチング結果＋差分サマリ＋リスクスコア）

- Scan to Email対応：

- 複合機からの送信にも同一基盤で対応。メーカー不問・専用ソフト不要

### 2-1-2. Word取り込み処理

- ファイル抽出・保存：

- 添付.docxをオブジェクトストレージに保存

- 直接アップロード経路（ConPass UIへのドラッグ&ドロップ）も同時整備

- AIメタ情報抽出：

- python-docxでパラグラフ配列に分解

- LLMによるメタ情報抽出（契約種別、当事者名、契約タイトル、契約日、金額等）

- 既存のPDFアップロード時と同じ抽出処理を流用し、一貫性を確保

### 2-1-3. 既存契約マッチング

新規ファイルのメタ情報と既存レコードのメタ情報を照合し、スコアリングで候補を特定する。

| マッチング要素 | 重み | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 当事者名（相手方企業名） | 最高 | 取引先の絞り込みに最も有効 |
| 契約種別 | 高 | 同一取引先の複数契約を分離 |
| 契約タイトル | 中 | 表記ゆれがあるためあいまいマッチング |
| 契約日・金額 | 低 | 同一取引先×同一種別が複数ある場合の補助 |
| 送信元ドメイン（メール） | 補助 | 取引先ドメインとの突合 |
| 件名・ファイル名（メール） | 補助 | キーワード抽出 |

前提条件：マッチング精度はMS1で修正済みのメタデータ品質に直結する。

信頼度分岐：高信頼→差分検出＋リスクスコア算出を先行実行し確認メールに一括記載。低信頼→確認メールにマッチング候補のみ記載、差分検出は保留。

### 2-1-4. 確認フロー（Yes/No分岐）

| ケース | 状況 | 挙動 |
| --- | --- | --- |
| Yes（放置） | 候補が正しい | 一定時間後に自動確定。低信頼時はここで差分検出開始 |
| No：候補間違い | A社NDAではなくA社業務委託 | ConPassの既存契約一覧から正しいレコードを選択 |
| No：既存なし | 新規取引先/未登録契約 | AI抽出メタ情報を編集可能な状態で表示し、新規レコード登録を提案 |
| No：保留 | 今すぐ処理できない | 「未分類」トレイに保管。一定期間放置で通知 |

学習データ蓄積：Yes/Noの全確認結果を③フィードバックに蓄積。使うほどマッチング精度が向上する設計。

確認先（MVP）：転送した本人に固定。管理方針の分岐設定（中央/分散/ハイブリッド）は2-3のWF設計と一緒に実装。

### 2-1-5. 差分検出（段落diff＋LLM要約）

MS2ではレベル2を採用。レベル3（条文構造パース＋セマンティックdiff）は2-6で実装。

- 旧版・新版それぞれpython-docxでパラグラフ配列に分解

- difflib.SequenceMatcherで段落間のマッチング・差分検出

- 変更・追加・削除された段落群をグルーピング

- 各グループを前後2〜3段落のコンテキスト付きでLLMに投入

- LLMが「変更内容の要約」「影響度（高/中/低）」「推奨アクション」を生成

- 全体サマリを別途生成（例：変更箇所5件、うちリスク高1件）

- 正規表現で「第○条」パターンを簡易的に拾い、段落グループに条番号ラベルを付与（可読性確保）

### 2-1-6. バージョン管理

- 1つの契約レコードの下にタイムライン状にファイルを配置

- 「いつ・誰から・何が変わったか」を一覧表示（ファイル名やバージョン番号ではなく）

- マイナー/メジャーの区別はAIが判断（条文内容の実質変更＝メジャー、表記ゆれ・誤字＝マイナー）

- 任意の2バージョン間で差分比較が可能

### 2-1-7. AIリスクチェック

- アップロード時にAIが不利条項を自動検出

- 社内標準テンプレート（①テンプレートNamespace）との準拠度スコアリング

- RAG機能を活用したプロンプトチェーンで実現

- 新規レコード（比較対象なし）の場合でも、テンプレートとの準拠度チェックは実行可能

出力例：「自社標準NDAと比べて競業避止条項が欠落しています」「損害賠償上限が業界標準の半分以下です」

## 2-2. 定期クローリング＋ダッシュボード

MS1の簡易版コンプライアンス通知（週次バッチ＋メール）をフルのプッシュ型監視に昇格させる。

### 2-2-1. テナント単位スケジューラ

- ジョブキュー基盤の構築（日次/週次/月次の選択）

- テナントごとの検査タイミング・検査対象の設定UI

- 増分スキャン（前回検査以降の変更のみを対象）

### 2-2-2. 適法性チェック（本格版）

- 契約期限の超過・近接検出

- 社内標準テンプレートとの準拠度スコアリング（横断的に全契約対象）

- 下請法コンプライアンス検査（支払サイト60日超過、書面交付義務等）

- 法改正時の既存契約影響スキャン（④法令ナレッジソースの差分更新と連動）

### 2-2-3. 証憑取り込み＋3点照合

- 証憑取り込み：

- 見積書・発注書・請書・納品書・請求書をConPassに取り込み

- OCR＋メタデータ抽出（取引先名、金額、数量、日付）

- 契約IDとの紐付け（メタデータマッチング）

- 取り込み経路：Scan to Email / 直接アップロード / SHOKO連携

- 3点照合：

- 見積→発注→請求の金額一致検証

- 発注→納品→請求の数量一致検証

- 不一致時の異常検知アラート（例：発注書なし→請求書あり＝架空取引リスク）

証憑リレーション・データモデル：

基本契約 → 個別契約/注文 → 見積書（複数候補→採用決定）、発注書、請書、納品書（分割納品対応）、請求書 → 支払実績（入金日・金額突合）。各証憑はConPassメタデータで契約IDに紐付け。

### 2-2-4. ダッシュボードUI

- リスクサマリ（全体のリスクスコア分布、高リスク契約のハイライト）

- アラートフィード（時系列順の検出イベント一覧、未対応/対応済みステータス）

- トレンドチャート（準拠度スコアの推移、リスク件数の推移、証憑照合の不一致率）

- フィルタ機能（部門、契約種別、取引先、リスクレベル）

# 第2層：P1（MS2中盤）

## 2-3. AIルーティング・ワークフロー

2-1のWord取り込み→差分検出→リスクスコアの後段に接続し、承認ルーティングまでを一気通貫にする。

### 2-3-1. AI承認ルート自動提案

- 契約書の内容をAIが読み取り、金額・種別・リスクスコアに基づいて最適な承認ルートを自動提案

- LLM分類器＋ルールエンジン併用（AIの柔軟性とルールの確実性を両立）

- 承認ステップ内からAIアシスタントへの質問が可能（意思決定とAI支援をシームレスに統合）

### 2-3-2. WF状態管理

- ステータス管理（起案→レビュー→承認→締結→管理）

- 承認ステップごとの担当者アサイン、期限設定、エスカレーションルール

- WF状態遷移のログ記録（MS4の⑨意思決定ログの基盤となる）

### 2-3-3. 確認先の分岐設定

| 管理型 | 確認先 | 想定企業 |
| --- | --- | --- |
| 分散管理型 | 転送した本人 | 中小企業、法務専任なし |
| 中央管理型 | 法務部門一括 | 大企業法務部門 |
| ハイブリッド型 | 通常は本人、リスク高は法務エスカレーション | 中〜大企業 |

## 2-4. 電子契約ハブ復旧

起案→承認→締結→管理の一気通貫を実現する最後のピース。

- GMO Sign API連携（優先）：

- ConPassから直接締結フローを起動

- 締結完了後にステータスと署名済みPDFがConPassに自動返却（Webhook受信）

- 署名済みPDFの自動台帳化（既存のAI抽出処理を適用）

- クラウドサインAPI連携：

- GMO Signと同等の連携を構築

- 2-3 WFとの接続：

- 承認完了→電子契約送信→締結完了→ConPass管理ステータス更新の自動遷移

## 2-5. テナント単位のAIカスタムエージェント

2-1のリスクチェックと2-2のダッシュボードの検査基準を、テナント単位でカスタマイズ可能にする。

- チェックルール設定：

- テナントごとに重要視するリスク項目の優先順位を設定

- 独自のチェック観点の追加（例：「当社では損害賠償上限なしの契約は原則禁止」）

- 業界別プロンプトテンプレート：

- テナントの業種に応じたAIプロンプトのプリセット

- 業界固有の検査ルール・商慣習を反映した回答生成

- リスク判定閾値のカスタマイズ：

- リスクスコアの高/中/低の閾値をテナント単位で調整

- ダッシュボードのアラート発火条件のカスタマイズ

- 管理UI：

- テナント管理者向けの設定画面

- 設定変更のプレビュー（変更前後の検査結果比較）

# 第3層：P2（MS2後半・MS3への布石）

## 2-6. セマンティックチャンキング移行＋条文構造パーサー

RAGの検索精度と差分検出の品質を根本的に向上させる。

| 対象 | 現状（MS0-MS1） | 目標（MS2） |
| --- | --- | --- |
| 契約書 | 固定長1000文字＋オーバーラップ100 | 条文単位セマンティックチャンキング＋条番号・タイトル・階層メタデータ |
| テーブル | プレーンテキスト化 | テーブル構造保持（Markdown変換 or JSON） |
| 差分検出 | レベル2：段落diff＋LLM要約 | レベル3：条文構造パース＋セマンティックdiff |

- 条文構造パーサー本格実装（条番号・タイトル・階層構造の自動抽出）

- 条文の追加・削除・移動・条番号ズレへの対応

- 「第10条を見せて」「損害賠償条項を比較」といった条文単位のユースケースに対応

- MS1で構築した評価パイプラインにより、移行前後の精度差を定量検証

## 2-7. 評価・匿名化パイプライン構築

### 2-7-1. 評価パイプライン本格化

- テストケースをMS1の50件→100件に拡張（業種×ユースケース別）

- Faithfulness / Relevancy / Completenessの3軸自動スコアリング

- 施策ごとのABテスト可能な基盤（改善施策の効果を統計的に検証）

- 低信頼度回答の傾向分析・改善サイクルの運用定義

### 2-7-2. 匿名化パイプライン

- NER（固有表現認識）による企業名・個人名・金額等の自動検出

- 差分プライバシーの適用

- 統計集計基盤の構築（業種×地域×契約種別ごとの集計）

位置づけ：MS3のベンチマーク公開の前提条件。十分なサンプル数が蓄積された業種から順次公開できる状態を作る。

## 2-8. ナレッジソースに⑥契約履歴を追加

- 2-1で構築したメール受信基盤を拡張し、契約交渉の履歴をナレッジソースとして取り込み

- Gmail API / MS Graph APIによる自動監視（転送不要の完全自動取り込み）

- OneDrive / SharePointフォルダ監視による自動取り込み

- チャンキング：1スレッド単位＋関連契約書IDを紐付け

MS2完了時のナレッジソース状態：MS1の5/9（①〜⑤）に⑥契約履歴が追加され6/9が稼働。

# MS2完了時の状態

## 実現される業務フロー

営業がメール転送 → ConPass取り込み → 自動マッチング → 差分検出 → リスクスコア → 承認ルーティング → 電子契約締結 → 管理 → 定期監視。これが1アクション（CCの追加）で起動する。

## RAGアーキテクチャ状態

- ナレッジソース：5/9 → 6/9（⑥契約履歴追加）

- チャンキング：固定長 → セマンティックチャンキング（条文境界分割）

- テーブル：プレーンテキスト化 → 構造保持（Markdown/JSON）

- 品質管理：評価パイプライン（100件テストケース）＋匿名化パイプライン稼働

CONFIDENTIAL  |  株式会社日本パープル デジタルアーカイブカンパニー