# MS1 実装タスク一覧（修正版）

ConPass RAGパイプライン現状分析に基づく差分タスク

# MS1 の定義

パイプライン基盤改善、メタデータ品質向上。ナレッジソースを5つ追加（テンプレート学習、関連契約書、ユーザーフィードバック、法令規制、専門家知見）。簡易版コンプライアンス数値（定期クローリング→メールアラート）を実装

# 現状（MS0）の実態

Cloud Runイメージから取得したconpass-agent-backendのソースコード分析結果。基盤は当初想定より大幅に成熟しており、MS1の実質的スコープは絞られる。

| 項目 | 現状 |
| --- | --- |
| フレームワーク | FastAPI + LlamaIndex（Python） |
| LLM | OpenAI GPT-4o系 + GPT-4o-mini（Web検索用） |
| Embedding | OpenAI text-embedding-3-large（1024次元）+ BM25スパース |
| ベクトルDB | Qdrant Cloud（31,702チャンク、ハイブリッド検索） |
| キャッシュ | Upstash Redis（重複排除用） |
| エージェント | マルチエージェント（Orchestrator + Contract Intelligence + Metadata Control Plane） |
| ツール | 9種類（semantic_search, metadata_search, read_contracts, file_content, risk_analysis, document_diffing, csv_generation, web_search, read_directory） |
| 同期 | Pub/Sub経由リアルタイム＋バッチ同期 + DLQ処理 |
| チャット履歴 | Firestore |
| デプロイ | Cloud Run（prod/staging/test）、GitHub Actions経由 |

# MS1 進捗サマリ

| 判定 | 件数 | 割合 | 内訳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完了 | 6 | 24% | パイプライン基盤系（ベクトルDB、Embedding、インデクシング、ハイブリッド検索、マルチエージェント） |
| 部分完了・開発中 | 5 | 20% | 検索精度チューニング、OCR改善、メタデータ正規化、関連契約書 |
| 未着手 | 14 | 56% | ナレッジソース追加（4種）、コンプライアンス機能、フィードバック、バリデーション |

# カテゴリ別 差分分析

## 1. パイプライン基盤改善

| # | 当初タスク | 現状 | 判定 | 残作業 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | ベクトルDB導入 | Qdrant Cloud稼働中（31,702チャンク） | 完了 | なし |
| 1-2 | Embeddingパイプライン構築 | generate_embeddings Cloud Run稼働中 | 完了 | なし |
| 1-3 | インデクシングの自動化 | Pub/Sub経由リアルタイム同期 + DLQ | 完了 | なし |
| 1-4 | RAG検索の精度改善 | ハイブリッド検索（RRF fusion）実装済み | ほぼ完了 | スパースモデル起動時初期化、スコア閾値統一、RRFウェイト調整 |
| 1-5 | AIアシスタントAPIリファクタリング | マルチエージェント + 9ツール構成済み | 完了 | 本番環境でのマルチエージェント有効化 |

## 2. メタデータ品質向上

| # | 当初タスク | 現状 | 判定 | 残作業 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | OCR→メタデータ抽出改善 | Gemini OCR + GPTエンティティ抽出が稼働中 | 稼働中 | 精度評価・改善フィードバックループ |
| 2-2 | メタデータバリデーション強化 | 16フィールドインデックス済み。信頼度スコアなし | 未着手 | 信頼度スコア付与、レビューキュー |
| 2-3 | メタデータ正規化処理 | ファジーマッチング(75%)実装済み。日付ISO正規化済み | 部分完了 | 表記揺れ統一強化 |
| 2-4 | フィードバックループ | なし | 未着手 | ユーザー修正→学習データ蓄積 |

## 3. ナレッジソース追加（5つ）

| # | ソース | 現状 | 判定 | 残作業 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-a | テンプレート学習 | なし | 未着手 | テンプレートモデル、Embedding、比較API全て |
| 3-b | 関連契約書 | conpass-related-contract-gpt がstaging環境に存在 | 開発中 | 本番デプロイ、RAGコンテキスト統合 |
| 3-c | ユーザーフィードバック | チャット履歴はFirestore保存。回答評価機能なし | 未着手 | 評価モデル、収集API、RAG反映 |
| 3-d | 法令規制 | web_search_toolで外部検索可能。法令DBなし | 未着手 | e-Gov連携、法令Embedding、定期クローリング |
| 3-e | 専門家知見 | なし | 未着手 | 知見モデル、投入API、Embedding統合 |

## 4. 簡易版コンプライアンス数値

| # | 当初タスク | 現状 | 判定 | 残作業 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | コンプライアンスルールエンジン | risk_analysis_toolでGPTリスク分析あり（最大2契約） | 類似機能あり | 法令ベースルール定義、自動評価ロジック |
| 4-2 | コンプライアンススコア算出 | なし | 未着手 | 契約ごとのスコア算出サービス |
| 4-3 | 定期クローリングタスク | なし | 未着手 | Cloud Scheduler + 法令改正チェック |
| 4-4 | メールアラート実装 | ConPass本体にSendGrid連携あり | 基盤あり | コンプラ変動通知トリガー |
| 4-5 | 簡易ダッシュボードAPI | なし | 未着手 | サマリエンドポイント |

# MS1 実質タスクリスト（修正版）

基盤が完成済みのため、以下に開発スコープを絞る。

| 優先度 | カテゴリ | タスク | 詳細 | 工数感 | 依存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 法令規制 (3-d) | 法令データ取得基盤 | e-Gov法令API連携。法令テキスト取得・パース処理の実装 | 大 | なし |
| P0 | 法令規制 (3-d) | 法令Embedding生成・Qdrant格納 | 法令の条文単位でEmbedding生成。既存generate_embeddingsパイプラインの拡張 | 中 | 3d-1 |
| P0 | 法令規制 (3-d) | 法令クローリング定期実行 | Cloud Schedulerで定期的に法令改正を検知、インデックス更新 | 中 | 3d-1, 3d-2 |
| P0 | 法令規制 (3-d) | 契約書↔法令の関連付け | 契約条項がどの法令に関連するかを自動マッピング。semantic_search_toolの拡張 | 大 | 3d-2 |
| P0 | コンプラ (4) | コンプライアンスルールエンジン | 既存risk_analysis_toolを拡張し、法令ベースのルール定義・適合性チェックを追加 | 大 | 3d-4 |
| P0 | コンプラ (4) | コンプライアンススコア算出 | 契約書ごとのスコア（適合率）算出サービス。Qdrantメタデータに格納 | 中 | 4-1 |
| P0 | コンプラ (4) | 定期クローリング＋再スコアリング | 法令改正検知時に既存契約への影響を再評価するCloud Schedulerジョブ | 中 | 4-1, 4-2, 3d-3 |
| P0 | コンプラ (4) | メールアラート実装 | ConPass本体のSendGrid連携を活用。コンプラ変動時の通知トリガー | 小 | 4-3 |
| P0 | コンプラ (4) | 簡易ダッシュボードAPI | アカウント全体のコンプライアンス状況サマリ。conpass-agent-backendに新エンドポイント追加 | 小 | 4-2 |
| P1 | テンプレート (3-a) | テンプレートモデル設計 | Qdrantに新コレクション or 既存コレクションにタグ追加。条項構造・標準文言・業界分類 | 中 | なし |
| P1 | テンプレート (3-a) | テンプレートEmbedding＋比較API | 条項単位Embedding生成。アップロード契約書との差分検出・逸脱条項ハイライト。既存document_diffing_toolの拡張 | 中 | 3a-1 |
| P1 | 関連契約書 (3-b) | staging→本番デプロイ＋RAG統合 | conpass-related-contract-gptの本番デプロイ。RAGコンテキストへの関連契約注入 | 小 | なし |
| P1 | 品質 (2) | メタデータバリデーション＋フィードバックループ | 抽出結果の信頼度スコア付与。ユーザー修正の蓄積→学習データ化 | 中 | なし |
| P2 | フィードバック (3-c) | AI回答評価収集＋RAG反映 | Firestoreチャット履歴に評価フィールド追加。類似質問への過去フィードバック注入 | 中 | なし |
| P2 | 専門家知見 (3-e) | 知見データモデル＋投入API＋Embedding | 専門家コメント・判例要旨の管理モデル。Qdrantへの格納。管理画面API | 中 | なし |
| P2 | 精度 (1-4) | 検索精度チューニング | スパースモデル起動時初期化、RRFウェイト調整、スコア閾値統一 | 小 | なし |

# 技術スタック対応表

新規タスクが既存アーキテクチャのどこに対応するか。

| 新規機能 | 対応先サービス | 変更内容 |
| --- | --- | --- |
| 法令Embedding | generate-embeddings (Cloud Run) | Pub/Subメッセージに法令ソースタイプ追加、チャンク戦略の条文対応 |
| 法令クローリング | 新規 Cloud Scheduler + Cloud Function | e-Gov API定期呼び出し→Pub/Sub発行 |
| コンプラルールエンジン | conpass-agent-backend | risk_analysis_tool拡張 or 新規ツール追加 |
| コンプラスコア | conpass-agent-backend + Qdrant | ペイロードにスコアフィールド追加、バッチ再計算ジョブ |
| メールアラート | conpass-backend (Django) | SendGridメーラーに新テンプレート追加、Celeryタスク |
| ダッシュボードAPI | conpass-agent-backend | 新規エンドポイント /api/v1/compliance/summary |
| テンプレート | conpass-agent-backend + Qdrant | 新コレクション or タグベース分離、document_diffing_tool拡張 |
| 関連契約書 | conpass-related-contract-gpt → conpass-agent-backend | 本番デプロイ + orchestrator_agentのツール追加 |
| ユーザーフィードバック | conpass-agent-backend + Firestore | チャットスキーマに評価フィールド、新APIエンドポイント |
| 専門家知見 | conpass-agent-backend + Qdrant | 新ナレッジソースタイプ、管理API |

# 実装フェーズ（修正版）

| フェーズ | 期間目安 | 内容 | 成果物 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase A | 1〜2ヶ月 | P0: 法令規制基盤（e-Gov連携、Embedding、クローリング） | 法令データがQdrantに格納され検索可能 |
| Phase B | 1〜2ヶ月 | P0: コンプライアンス機能（ルールエンジン、スコア、アラート、ダッシュボード） | 簡易版コンプライアンス数値がメールアラートで通知 |
| Phase C | 1ヶ月 | P1: テンプレート学習 + 関連契約書本番化 + メタデータ品質 | テンプレート比較、関連契約自動検出、メタデータ精度向上 |
| Phase D | 1ヶ月 | P2: フィードバック + 専門家知見 + 精度チューニング | 全5ナレッジソース稼働、検索品質の最適化 |

注記：

当初25タスク中、基盤系11タスクはBrainStation-23チームにより実装済み。MS1の実質開発スコープは16タスクに縮小。

conpass-agent-backendのソースコードはCloud Runイメージから取得（~/Desktop/conpass-agent-backend に展開済み）。GitHubリポジトリへのアクセスはBrainStation-23に依頼が必要。

法令規制（3-d）とコンプライアンス（4）は依存関係があるためPhase A→Bの順序で実施。Phase C・Dは並行可能。

作成日: 2026年02月16日

分析ソース: conpass-agent-backend Cloud Runイメージ (2e0a220)